Информация

о порядке выполнения технических, технологических мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям

за 1 квартал 2014г.

| № | Наименование потребителя | Выданные ТУ | Год ввода в эксплуатацию | Выполнение мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Монтаж», г.Красноярск, ул.МПС, 17 | ТУ №510/12 от 26.02.2013г., 150 кВт, до 27.02.2015г. | 2014 | Не запланировано |  |
| 2 | ООО «Фортуна Плюс», г. Красноярск, ул. Свердловская, 67г | ТУ №510/58 от 01.08.2013г., 90 кВт, до 01.08.2015г. |  | Не запланировано |  |
| 3 | ООО «Стинг», г.Красноярск, ул.60 лет Октября,2, стр.46 (пом.1,2,4) | ТУ №510/26 от 01.06.2012г., 350 кВт, до 30.06.2014г. | 2015г. | Не запланировано |  |
| 4 | Физ.лицо Евлампиева Г.А., г.Красноярск, ул.Ключевская,13 | ТУ №510/33 от 03.06.2013г., изменения к ТУ №510/04 от 20.01.2014г., 80 кВт, до 20.01.2016г. | 2014г. | Согласование тех.документации |  |
| 5 | ООО Фирма «Сибкор» 660042, г.Красноярск, ул.60 лет Октября,2, стр.10 | ТУ №510/70 от 12.09.2013г., изменения к ТУ №510/03 от 20.01.2014г., 150 кВт, до 20.01.2016г. | 2014г. | Согласование тех.документации |  |
| 6 | Физ.лицо Жареников В.В, г.Красноярск, ул.60 лет Октября,2, стр.68 | ТУ №510/67 от 12.09.2013г., изменения к ТУ №510/02 от 20.01.2014г., 180 кВт, до 20.01.2014г. | 2014г. | Согласование тех.документации |  |